绵阳新华智驱科技股份有限公司

清洁度检测室装修工程 项目

采购文件

【项目编号：XHZB-2026070901】

采购人：绵阳新华智驱科技股份有限公司

2026年7月

一、采购公告

1.采购条件

本项目为清洁度检测室装修工程施工，建设资金自筹。采购人为绵阳新华智驱科技股份有限公司，现对该项目进行公开竞争性磋商。

2.项目概况与采购范围

2.1项目名称：清洁度检测室装修工程；

2.2施工地点：安州工业园区淘金大道西段1号机加厂房一楼备件库；

2.3规     模：装修建筑面积约57平方米；

2.4工    期：15日历天（从进场之日起计算）

2.5质量要求：合格工程；

2.6保修要求：保修期一年，从完工验收之日起；

2.7采购范围：室内墙面、天花、地坪、电气照明等；

2.8最高限价：12.84万元。

3.响应人资格要求

3.1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照且处于有效期 ；取得安全生产许可证且处于有效期；

3.2与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得响应。违反前两款规定的，相关采购响应均无效；

3.3信誉要求：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录或因违约介入诉讼，未被列为失信被执行人；

3.4本次项目不接受联合体进行响应。

4.评审办法

本项目评审办法采用“综合评分法”。

5.采购文件的获取

5.1符合公告要求、有意愿参与的单位请与联系人联系获取采购文件，并在响应文件中提交以下预审资料：

（1）经办人介绍信或法定代表人授权委托书原件；

（2）经办人身份证加盖响应人鲜章的复印件；

（3）响应人营业执照副本、资质证书副本（若有）、安全生产许可证，以上证件收加盖响应1 人鲜章的复印件。

5.2凡资料不全、响应人与其证照不符的将被拒绝。

6.响应保证金：无

7.响应文件的递交

7.1响应文件递交截止时间为2026年07月16日12：00时，地点为：绵阳市安州工业园区淘金大道西段1号（营销部）。

7.2逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

7.3本项目不组织当众评审。

8.发布公告的媒介

本公告在绵阳新华智驱科技股份有限公司网站上发布（http://www.xinhuaengine.com.cn/）  。

9.联系方式

采购人：绵阳新华智驱科技股份有限公司

地   址：绵阳市安州工业园区淘金大道西段1号（营销部）

联系人：李先生（18281923311）    邮箱：liwenzhen@xhengine.com.cn

绵阳新华智驱科技股份有限公司

2026年7月9日

二、采购须知

1.响应文件的编制：响应文件组成应包括下列内容：

1.1工程服务概况（内容需包含一般报修响应时间、改造响应时间、主材料及工程质保期等）

1.2营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证、相关业绩（如有）；

1.3按清单报综合价；

1.4工期：15日历天

1.5其他。

2.响应文件的编制要求

2.1响应文件的语言

响应方的响应文件应用中文（汉语言文字）编制。

2.2响应方应根据本采购文件的规定提交响应文件，响应文件应至少包括第三响应文件格式一至七的各项内容，并提供相应的证明文件。

2.3响应文件应用不褪色的墨水书写或打印、复印，并由响应方的法定代表人或法定代表人授权代理人（如果是由授权代理人签字，则应在响应文件中附有法定代表人授权委托书）签字或盖章。

2.4除响应方对错误处必须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由响应文件签字人签字或加盖响应方公章。

2.5 响应文件要求按规定格式和内容填报，份数为一式二份，其中正本一份、副本一份，应在封面注明“正本”或“副本”字样，当正副本不一致时以正本为准。

2.6所有响应文件应密封完好（密封方式不限），封口处应加盖单位公章或法定代表人印章。外包装上还应写明：

（1）投标项目名称；

（2）响应方名称、地址；

（3）“在2026年07月16日北京时间 12时 00 分前不得拆封”字样。

采购人不接受未按要求进行密封和标记的响应文件。如果因投递地点未写清楚而使响应文件迟到或遗失，或因密封不严、标记不明而产生的后果，采购人概不负责。

3.响应文件递交地点和截止时间

3.1响应文件应该在规定的地点和截止时间前提交，逾期送达规定地点的响应文件将被拒收。

（1）响应文件递交截止时间：2026年07月16日 12时 00 分（北京时间）

（2）响应文件递交地点：绵阳市安州工业园区淘金大道西段1号（营销部）。

3.2采购人在采购截止期以后收到的响应文件，将被采购人拒绝并原封退回给响应方。

4.采购程序：

4.1参加本项目的响应方应在约定的响应文件提交截止时间前将响应文件提交至指定地点。逾期送达或者未按要求送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.2择期评审，由采购人对各响应文件进行评审。

4.3评审排序，评审结果以公告形式通知响应方。

4.4采购结束。

5.评审程序：

5.1采购人评审小组对响应方响应文件进行初步评审。

5.2采购人评审小组对响应方提供的报价和方案进行校核、评审。

5.3采购人评审小组对响应方响应文件进行详细评审。

6.中选

6.1在符合采购需求、质量和服务的前提下，采购人评审小组确定综合得分最高的响应方作为成交响应方（得分相同，开展空气净化工程业务为主优先）。

6.2采购人在确定中选人后3日内向中选结果通知中选单位。

7.合同签订

中选人在收到中选通知书30日内应当与采购人签订合同。

8.其他

中选人若因提供虚假资料或经采购人纪检监督部门查实，存在违法违纪行为，将取消中选资格。

三、响应文件格式

绵阳新华智驱科技股份有限公司

清洁度检测室装修工程 项目

响应文件

响应方名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

目  录

（一）响应报价函

（二）诚信承诺书

（三）法定代表人身份证明

（四）授权委托书

（五）2023年1月1日以来类似业绩

（六）服务方案及承诺

（七）其他资料

# （一）响应报价函（一次）

致： 绵阳新华智驱科技股份有限公司（采购人名称）

根据你方采购项目 清洁度检测室装修工程项目的采购要求，正式提交响应文件。据此函，兹承诺如下：

- 1、我方同意响应采购文件，就上述项目的 清洁度检测室装修工程项目工作及相关服务进行响应报价，我方报价如下：

不含税总价       元，税率    %，含税总价     元，详见清单及报价表。

2、是否响应付款进度（单项选择，在对应的划√）：  是    否

（1）第一次：签订合同、乙方完成施工图经甲方确认，乙方进场施工后5个工作日内，支付合同总价的30%；

（2）第二次：总体工程竣工验收合格后，支付至结算价的97% ；

（3）预留总结算价款的3%作为工程质保金，一年内如未发生质量问题，将质保金无息支付。

3、付款方式：（单项选择，在对应的划√）

现金      现金+银行承兑（30%）  现金+银行承兑（50%）   100%银行承兑

4、承诺工期：     日历天。

5、我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白此采购文件没有倾向性及排斥潜在响应方的内容，以及采购文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

6、本报价有效期为自响应文件递交截止之日起60日历天。报价有效期满之前均具有约束力。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

8、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

响应方名称：                            （盖单位章）

地址：                                   电话：

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：      年     月     日

# （一）响应报价函（二次）

致： 绵阳新华智驱科技股份有限公司（采购人名称）

根据你方采购项目 清洁度检测室装修工程项目的采购要求，正式提交响应文件。据此函，兹承诺如下：

- 1、我方同意响应采购文件，就上述项目的 清洁度检测室装修工程项目工作及相关服务进行响应报价，我方报价如下：

不含税总价       元，税率    %，含税总价     元，详见清单及报价表。

2、是否响应付款进度（单项选择，在对应的划√）：  是    否

（1）第一次：签订合同、乙方完成施工图经甲方确认，乙方进场施工后5个工作日内，支付合同总价的30%；

（2）第二次：总体工程竣工验收合格后，支付至结算价的97% ；

（3）预留总结算价款的3%作为工程质保金，一年内如未发生质量问题，将质保金无息支付。

3、付款方式：（单项选择，在对应的划√）

现金      现金+银行承兑（30%）  现金+银行承兑（50%）   100%银行承兑

4、承诺工期：     日历天。

5、我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白此采购文件没有倾向性及排斥潜在响应方的内容，以及采购文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

6、本报价有效期为自响应文件递交截止之日起60日历天。报价有效期满之前均具有约束力。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

8、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

响应方名称：                            （盖单位章）

地址：                                   电话：

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：      年     月     日

注：此报价经评审现场电话沟通后提交，后续提交的纸质文件报价与电话回复一致。

# （二）诚信承诺书

致： 绵阳新华智驱科技股份有限公司（采购人名称）

经研究，我公司决定参加项目的采购活动。为体现我公司的诚实信用原则，在此郑重承诺：

- 根据采购文件要求，我公司在本次采购活动中提供的所有相关人员证件、财务状况、业绩、信用等资料均真实、准确；无资质挂靠、串标、围标等情形。

二、若成交，我公司将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、响应方案等内容组织实施。

三、如果我公司在采购活动中提供了虚假材料，我公司同意立即取消响应资格并承担相应的法律责任，没收我公司的采购保证金。如果我公司存在不履行承诺的行为，均可由当地建设行政主管部门记入“不良行为记录”或列入“黑名单”，按照相关规定进行处罚并通报企业所在地建设行政主管部门。

四、同意上述承诺由建设行政主管部门在相关媒体、网络上进行公示，接受社会的监督。

响应方名称：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：      年     月     日

# （三）法定代表人身份证明

响应方：

单位性质：

地址：

成立时间：     年    月   日

经营期限：

姓名：   性别：    年龄：    职务：  系      （响应方名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

响应方名称：                            （盖单位章）

日期：      年     月     日

# （四）授权委托书

本人       系         的法定代表人，现委托        为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改清洁度检测室装修工程项目的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2026年   月    日至2026年    月    日

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

响应方名称：                            （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

联系电话：

日期：      年     月     日

# （五）响应方类似项目情况表

2023年1月1日以来类似业绩一览表

| 序号 | 服务对象名称 | 项目名称 | 工程类别 (净化或装修) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩证明材料：中标<选>通知书或合同协议书，业绩时间以中标<选>通知书或合同协议书时间为准。

响应方名称：                            （盖单位章）

日期：      年     月     日

- 服务方案及承诺

内容及格式自拟（包含但不限于确保安全施工的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施）

（七）其他资料

1、无重大违法记录声明函

绵阳新华智驱科技股份有限公司（采购人名称）：

我司承诺近三年内参加过的招投标活动中没有重大违法记录，且近三年内没有被行政监督部门认定为：①投标资格处于被取消、暂停的状态；②至投标截止之日止近三年骗取中标（骗取中标系指《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的骗取中标的行为）或严重违约或重大工程质量问题。

附：1、未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单查询结果并加盖单位公章。

2、国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”的查询结果并加盖单位公章。

响应方名称：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：      年     月     日

2、响应文件资料真实有效承诺函

绵阳新华智驱科技股份有限公司（采购人名称）：

我司已仔细研究了清洁度检测室装修工程项目采购文件的全部内容，并承诺如下：

我司承诺并保证响应文件中所提供的资料真实有效，不存在弄虚作假。若经查实，所提供材料不真实，愿意按否决响应资格处理，所产生的所有后果由我司自行承担；存在伪造编制，弄虚作假骗取成交的，同意采购人取消我司响应资格或成交资格，没收竞价采购保证金，并将不良行为上报有关行政主管部门。给采购人造成损失的，我司依法承担赔偿责任；构成犯罪的，采购人依法追究我司刑事责任。

特此承诺。

响应方名称：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：      年     月     日

3、营业执照等相关资料

- （1）提供营业执照复印件加盖单位章国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖单位章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态。

- （2）资质证书（若有）、安全生产许可证复印件加盖单位章。

四、评审方法

1.总则

1.1本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.2响应方将在响应文件递交截止的同一时间,在本文件规定的提交截止时间后提交的响应文件，采购人将拒绝接收。

2.评审委员会

2.1本项目的评审委员会由采购人按照《工程建设项目招投标管理标准》相关规定组建。

2.2评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.量化评分并确定中选人

3.1评审委员会对响应方的优惠费率进行量化评分，若响应方最终综合得分相同时，则响应方以开展空气净化工程为主的优先。

3.2中选单位由采购人确定，具体工作内容以采购人发出的单项委托书为准。

3.3编制评审报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。

评标评分标准、评分依据

| 序号 | 类别 | 评分 内容 | 评分标准 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 采用低价优先法计算: 满足采购文件要求且响应价格最低的报价为评审基准价，其他响应人的价格分统一计算公式:报价得分=(评标基准价/响应报价)*65分(保留小数点后两位，第三位四舍五入) |  | 65分 |
| 2 | 付款 方式 | 现金：得2分；现金+银行承兑（30%）：得4分；现金+银行承兑（50%）：得6分；100%银行承兑: 得10分。 |  | 10分 |
| 3 | 服务方案及承诺 | 总体服务方案 | (一)方案内容: 1、施工方案内容详实、完整条理清晰的，得5分; 2、施工方案内容较齐全，条理比较清晰的，得3分: 3、施工方案内容有待完善的，得1分; 4、施工方案差或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 确保安全施工的技术组织措施 | 1、确保安全生产的技术组织措施详细、完善，具有针对性和可行性的，得5分; 2、确保安全生产的技术组织措施比较详细，具有一定的针对性的，得3分; 3、确保安全生产的技术组织措施有待完善的，得1分。 4、差或未提供的不得分 | 5分 |
|  |  | 确保文明施工的技术组织措施 | 1、确保文明施工技术组织措施详细、完善，具有针对性和可行性的，得5分; 2、确保文明施工技术组织措施比较详细，具有一定的针对性的，得3 分; 3、确保文明施工技术组织措施有待完善的，得1分。 4、差或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 服务及时性承诺 | 1、响应方承诺质保服务人员提供服务响应时间在 2小时内响应的，得5分 2、响应方承诺质保服务人员提供服务响应时间在 4小时内响应的，得3分 3、响应方承诺质保服务人员提供服务响应时间在 6小时内响应的，得1分 4、未提供服务及时性承诺的，不得分。 | 5分 |
| 4 | 类似 业绩 | 自2023年1月1日以来(时间以合同签订日期为准)，响应方具有装饰装修、维修改造施工项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得5分。 |  | 5分 |
|  |  | 合计 |  | 100 |

## 五、合同条款

清洁度检测室装修工程施工合同

发包方（以下简称甲方）：绵阳新华智驱科技股份有限公司

承包方（以下简称乙方）：

甲方将清洁度检测室装修工程委托于乙方进行施工，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、工程概况及承包方式

1、工程名称：清洁度检测室装修工程。

2、工程地点：绵阳市安州工业园区淘金大道西段1号机加厂房内。

3、工程承包方式：包工包料

4、工程概况：装修建筑面积约57平方米。

二、工程内容

详见：工程量清单

三、工程造价

工程造价为：含税大写：       ￥        元，税率     %，不含税金额大写：           ，￥     元，若遇国家税率调整，从其规定，按不含税价与票面税额结算。（施工过程中可能发生的现场经济签证，经甲乙双方确定后进行调整）

四、工程期限

总工期：     日历天，开工日期：     年   月   日；竣工日期：    年   月   日（若遇政策性停工，工期顺延）。经甲方验收合格后视为交付。

五、双方代表及职责

1、甲方代表：        ，电话：         ，邮箱       。履行以下职责：

（1）向乙方提供工程所需指令、批准、图纸或履行其他约定义务；

（2）负责施工过程中的工程质量、进度的监督及材料质量、价格的监控；

（3）甲方代表的指令、通知经签署后，以书面形式提交乙方代表，经乙方代表签收后生效（特珠情况，甲方代表可发口头指令，并在24小时内予以书面确认，乙方应予执行）。对甲方代表已发出的不合理指令，乙方应在24小时内予以书面申报，甲方代表收到申报后，在24小时内向乙方发出修改指令和继续执行的书面决定。

2、乙方代表：      ，电话：        ，邮箱        。履行以下职责：

（1）代表乙方发出要求、请求和通知，经甲方代表签收后生效；

（2）按甲方施工方案和依据甲方代表发出的指令、要求组织施工。

（3）乙方向甲方提交装修工程竣工资料包括纸质件2套及电子版。

（4）乙方提供并配合甲方竣工结算总价审核。

六、质量要求

1、因甲方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由甲方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付乙方合理的利润。

2、因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3、按国家建设部行业标准《市政工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到合格标准同时需满足甲方的正常使用需求。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修。

七、质量保修

1、属于保修范围、内容的项目，甲方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修（通知发放由乙方向甲方提供的手机、邮箱、工作单位地址发出的联系短信、信件为依据）。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理费用从其质保金内按照1.5倍发生额度扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后2小时内到达事故现场，拖延造成损失的按照实际发生额2倍扣除质保金。

3、工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修1年

八、付款方式

1、签订合同并进场施工5个工作日内，支付合同总价款的30%；工程竣工验收合格后10个工作日，支付至结算价的97% ；预留总结算价款的3%作为工程质保金，一年内如未发生质量问题，将质保金无息支付。 质保期满一年后一次性无息付清。 （结算之前的付款应扣除不含税暂列金10000.00元）

2、甲方以         方式进行工程款支付（根据响应文件填写）。

3、每次付款前，乙方应向甲方提交合格的增值税专用发票,因承包人不能按照要求提供税务发票导致不能付款，不视为甲方违约，甲方不承担任何违约责任。

九、双方责任

1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对工程所涉及的管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。

2、乙方：

（1）向甲方提供工程方案及工程报价。

（2）按照经甲方的要求进行施工。

（3）乙方人员需遵守甲方现场安全生产秩序，乙方人员的人身财产安全均由乙方自行承担与甲方无关。

十、违约责任

1、乙方工期延误：工期延误违约约定：工期拖延≤15天内，扣500元/天，工期拖延＞15天，扣除总价款的5%并延迟支付尾款，甲方有权解除合同。

2、因乙方人员或乙方等原因造成甲方或第三方损失，乙方需承担全部赔偿责任。

3、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额_20_%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

十一、争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其它事宜

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，列入竣工结算中。

3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

5、其它未尽事宜由双方协商解决。

6、合同一式 肆 份，双方签字生效，甲方 叁 份、乙方 壹 份，并具有同等法律效力。

甲方：                               乙方：

代表：                               代表：

_____年____月____日                         _____年____月____日

外协施工单位安全、环保协议

| 外协单位或 外来人员 单位名称 |  |  | 联系部门（人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 外来人 员签名 |  |  |  |  |  |  |
| 工作事由 |  |  |  | 监护部门 |  |  |
| 协议有效期 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  | 签定协议日期 |  | 年 月 日 |
| 外协施工单位、外来人员代表签字 （公司签章） |  | 监护部门代表签字 |  |  | 绵阳智驱科技股份有限公司 代表签字 （公司签章） |  |

一、为营造良好的安全生产环境，保证我公司的安全生产，根据国家法律、法规和五粮液集团公司“预防为先、全员参与、生命至上、万无一失”的安全生产方针及“谁主管，谁负责，谁在岗，谁负责”的工作原则，经甲乙双方协商达成本安全生产协议。

二、安全生产权利义务以及注意事项

1、绵阳新华智驱科技股份有限公司（以下简称公司）的权利

（1）公司安全生产主管部门有权管理、督促、检查外协施工单位在公司所辖区域内执行有关安全生产法律法规的情况和外协施工单位对五粮液集团《安全生产管理制度》、普什集团《安全生产管理考核制度》以及绵阳新华《安全生产管理制度》的管理要求的遵守情况，有权对相关的违规、违纪情况可按相关制度进行处理与罚款。

（2）公司监护部门有权对本部门监护的外协施工单位的安全生产进行管理、督促。有权对本部门监护的外协施工单位因违反相关规定致使的罚款进行追缴。

2、公司的义务

（1）公司监护部门有义务对外协施工单位宣讲五粮液集团、普什集团、新华公司的各项安全生产管理制度和规章制度。

(2) 公司安全生产主管部门有义务在外协施工单位需要索取五粮液集团、普什集团、新华公司相关安全生产管理制度时及时给予提供。

(3) 外协施工单位的权利

- 外协施工单位有权不听取公司不正确、不合理的意见和建议，有权拒绝执行公司的违章指挥。

- 外协施工单位有权向公司上级主管部门提出控告和检举，有权申请公司上级主管部门进行裁决。

- 外协施工单位包括：工程建筑、机床安装维修、电气设施安装维护、产品协作、产品运输等相关单位。

- 外协施工单位在进入公司辖区工作前，有义务按有关管理规定履行有关进出许可手续。

- 外协施工单位在公司辖区内工作期间有切实贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》的义务，有严格遵守五粮液集团《安全生产管理制度》和普什集团《安全生产管理考核制度》的要求以及绵阳新华公司安全生产、消防、设备管理、安全操作规程等管理制度的义务。严禁吸烟，严禁无许可证动火，严禁女士高跟鞋进入生产现场作业、施工，严禁吵架、斗殴，严禁在生产现场睡觉，严禁在生产现场开玩笑、打闹、追逐以及严禁其他有损新华公司形象的言行和破坏性的活动等。

- 外协施工单位在公司内部从事特种作业要严格按照行业相关管理制度和集团公司《特种作业管理规定》进行作业，严禁违章作业。

- 外协施工单位进入公司辖区作业，应按国家的有关技术规范进行作业，履行“自我管理，自查自改、责任自负”的管理原则，违章、违纪出现安全事故，均由乙方承担一切责任，包括民事责任、行政责任和刑事责任。

- 外协施工单位使用电气设备或从事电气作业活动，必须向其作业活动的主管部门进行书面申请，得到许可后，方能在该单位的专业电工指导下进行电气作业。

- 在公司的外协单位进入公司的机动车辆必须遵守新华公司《厂区道路交通安全管理规定》，无条件接受安全检查。

（5）外协施工单位应重点事项：

  - 必须在安全资格规定的业务范围内承包工程，不得越级承包或转包工程。

  - 开工前必须向工程所在地的技术安全管理部门提交开工报告等资料，接受安全管理部门的监督。

  - 必须建立安全生产管理机构，设置专职安全管理人员，完善各项安全生产规章制度；建立施工安全保障体系，落实施工安全岗位责任制。

  - 项目经理、管理人员和特种作业人员必须持证上岗；开工前和施工过程中，必须对施工工作人员进行安全教育和安全技术交底，并有书面记录。

  - 施工危险区域必须做好警戒和醒目的警示标志，采取可靠的安全防护措施，改善作业人员的作业环境和条件，按规定为作业人员提供符合国家标准的劳动保护及安全防护用具、用品，并告知正确的使用方法。

  - 现场防火设施必须符合施工现场防火规定；施工使用的电器装置、现场办公室（临时值班室）的临时用电、机械设备、爆破器材和登高设施等，必须符合国家、地方颁布的有关标准和规定。

  - 有粉尘、噪声等对周围其它作业有影响的施工作业活动，必要时应做好封闭管理，建筑施工垃圾应及时清理。

  - 结合施工进度制定安全施工方案。特别是施工临时用电、基础工程、脚手架工程、模板工程、外墙吊篮工程的施工安全管理，应严格执行国家标准和行业规范。

  - 严禁“三违”行为（即违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为）。

  - 任何单位及个人不得在施工现场内焚烧有毒、有害物质；施工现场须按标准进行物料堆放，堆放易扬尘物料必须采取封闭措施，防止粉尘污染；易燃易爆有毒有害物品应按规定分类存放，做到采买和运输提前申报事宜；作业场所应做到“工完料净场地清”。

  - 特种作业人员必须持有效证件上岗作业。

  - 施工现场发生安全事故后，应按规定及时向有关部门报告，不得隐瞒和私自处理事故。

三、外协单位环保要求

- 安全生产、文明施工必须坚持普什集团公司“节省资源，循环利用，达标减排，安全生态”的环境方针。

- 在作业过程中，会产生废水的单位，严禁直接将废水直接排放到水沟内，应用容器接住废水，转移到污水池处理，在转移过程中，严禁泄漏和溢流到地面。

- 在作业过程中，会产生危废（如保温石棉、油布、油漆桶等）的单位，严禁将危废乱堆乱放，应分类存放在现场的垃圾箱。

- 在运输途中，洒落在公路上的危废物或废料，应及时清理干净，严禁在水沟里洗带油物质。

- 在明沟边作业时，应做好防护工作，严禁各种杂物掉入水中造成污染。

因土建产生的建筑垃圾等，完工后应及时清场。

相关方安全、环境保护告知书

根据安全生产属地管理原则，凡在绵阳新华智驱科技股份有限公司或子公司（以下简称公司）所属区域内的相关方（指从事建筑施工和业务合作等作业活动的外协单位及个人），请遵守本告知书。

1、安全生产、文明施工必须坚持普什集团公司“预防为先、全员参与、生命至上、万无一失”的安全方针，坚持生产必须安全的原则。

2、进入公司所属生产区域必须履行有关进出许可和登记手续，在公司区域内作业必须遵守国家安全法律法规、五粮液集团、普什集团、新华公司相关安全管理规定，接受公司安全管理机构的监督管理。

3、 外协施工单位与其所在作业活动的单位必须签定《安全生产协议书》，危险作业必须事前办理相关审批手续，严禁在生产区域吸烟。

4、外协施工单位使用电气设备或从事电气作业活动，必须向其作业活动的对口部门进行书面申请，得到许可后，方能在该单位的专业电工指导下进行电气作业。

5、进入公司的机动车辆必须遵守新华公司《厂区道路交通安全管理规定》，无条件接受安全检查。

6、相关方人员只能在本身业务范围内的区域作业，不得在公司其他地方随意走动，乱动公司的设备、阀门、仪器、仪表、开关等；

7、相关方人员在公司范围内作业，认真佩戴劳动防护用品，未经许可不准开启设备；

8、参观人员在生产现场参观，应走安全通道，严禁近距离参观设备加工；

9、生产现场严禁随意摄影照相，严禁相关方人员窃取公司机密；

10、外协施工单位必须建立安全生产管理机构，设置专职安全管理人员，完善各项安全生产规章制度；建立施工安全保障体系，落实施工安全岗位责任制。

11、特种作业人员必须持有效证件上岗；开工前和施工过程中，必须对施工工作人员进行安全教育和安全技术交底，并有书面记录。

12、施工危险区域必须做好警戒和醒目的警示标志，采取可靠的安全防护措施，改善作业人员的作业环境和条件，按规定为作业人员提供符合国家标准的劳动保护及安全防护用具、用品，并告知正确的使用方法。进入冲焊生产现场必须佩戴安全帽。

13、现场防火设施必须符合施工现场防火规定。

14、有粉尘、噪声等对周围其它作业有影响的施工作业活动，必要时应做好封闭管理，建筑施工垃圾应及时清理。

15、严禁“三违”行为（即违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为）。

16、任何单位及个人不得在施工现场内焚烧有毒、有害物质；施工现场须按标准进行物料堆放，堆放易扬尘物料必须采取封闭措施，防止粉尘污染；易燃易爆物品应按规定分类存放；作业场所应做到“工完料净场地清”。

17、施工现场发生安全事故后，应按规定及时向有关部门报告，不得隐瞒和私自处理事故。

18、 外协单位或个人有权举报安全生产中的违法行为，对安全生产文明施工实施全员监督。

19、外协单位或个人涉及安全问题均可向所在建设单位或者安全环保部咨询，安全环保将及时进行协商与沟通。

被告知单位（盖章）：                        告知单位（盖章）：

收  件  人：                              　服务电话：

时      间：   年  月  日                 　告知时间：    年   月   日